Załącznik numer 1 do Zapytania Ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia

SŁOWNICZEK:

- Zamawiający: Gmina Lelkowo, Lelkowo 21, 14-521 Lelkowo.

- OPZ: niniejszy opis przedmiotu zamówienia.

- Zadanie inwestycyjne/zadanie: zadanie pod nazwą: „ Przebudowa istniejącej hali sportowej wraz z ciągiem komunikacyjnym przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w miejscowości Lelkowo będącej gminą popegeerowską”.

- Wykonawca Robót/Wykonawca Zadania Inwestycyjnego: Wykonawca wybrany przez Zamawiającego w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy Pzp na wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „ Przebudowa istniejącej hali sportowej wraz z ciągiem komunikacyjnym przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w miejscowości Lelkowo będącej gminą popegeerowską”.

- Wykonawca: Wykonawca wybrany przez Zamawiającego, w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, do pełnienia usługi stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, tj. „Kompleksowy nadzór inwestorski obejmujący pełnienie funkcji Inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej, inspektora nadzoru z uprawnieniami elektrycznymi oraz inspektora nadzoru z uprawnieniami sanitarnymi dla robót budowlanych wykonywanych w formule „zaprojektuj zbuduj” w istniejącej hali sportowej na dz. nr 421/4 obr. Lelkowo położonej pod adresem Lelkowo 115, 14-521 Lelkowo.

- Umowa na wykonanie zadania inwestycyjnego: Umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą Robót na wykonanie zadania inwestycyjnego.

- Dokumentacja Projektowa – dokumentacje określające przedmiot zadania inwestycyjnego.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – POSTANOWIENIA OGÓLNE:

- Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego prowadzonego pod nazwą: „Przebudowa istniejącej hali sportowej wraz z ciągiem komunikacyjnym przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w miejscowości Lelkowo będącej gminą popegeerowską”.

- W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca realizować będzie usługę polegającą na pełnieniu nadzoru inwestorskiego, weryfikacji dokumentacji projektowej, doradztwie w trakcie realizacji zadania oraz na zarządzaniu zadaniem inwestycyjnym.

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES USŁUGI:

- Pełnienie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym przez uprawnionych inspektorów nadzoru, zgodnie z przepisami prawa (w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) i postanowieniami decyzji o pozwoleniu na budowę, w szczególności w zakresie:

- branży konstrukcyjno-budowlanej,

- branży sanitarnej,

- branży elektrycznej.

- Monitorowanie i kontrolowanie terminowości wykonania zadania inwestycyjnego, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą Robót;

- kontrolowanie i weryfikacja zaawansowania prac Wykonawcy Robót;

- Monitorowanie i recenzowanie harmonogramów rzeczowo-finansowych;

- Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zagrożeniach w realizacji zadania inwestycyjnego, wraz z określeniem jak zagrożenie wpłynie na harmonogram rzeczowo-finansowy i termin zakończenia prac w ramach poszczególnych etapów;

- Wydawanie Wykonawcy Robót zaleceń w zakresie wykonywanych robót, które w opinii Wykonawcy mogą być konieczne do zmniejszenia ryzyka opóźnień w realizacji zadania inwestycyjnego;

- Sprawowanie kontroli zgodności realizacji zadania inwestycyjnego z zapisami umowy na wykonanie zadania inwestycyjnego, dokumentacją projektową oraz przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

- Sprawowanie kontroli jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie bądź niezgodnych z Dokumentacją Projektową;

- Kontrola jakości urządzeń i elementów wyposażenia dostarczonych i zainstalowanych w miejscu przeznaczenia przez Wykonawcę Zadania Inwestycyjnego, w szczególności ich zgodności z umową, dokumentacją projektową, przepisami;

- Podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do stosowania lub odrzucenia materiałów, wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do realizacji Zadania inwestycyjnego. Decyzje te muszą być oparte na wymaganiach sformułowanych w Dokumentacji Projektowej oraz normach i przepisach związanych z realizacją zadania inwestycyjnego, umowie na realizację robót budowlanych. Do zadań Wykonawcy należy rozpatrywanie i opiniowanie wniosków materiałowych składanych przez Wykonawcę Robót Budowlanych, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od momentu złożenia przez Wykonawcę;

- Weryfikacja zgodności wbudowanych materiałów, zastosowanych urządzeń lub innych elementów wyposażenia z deklarowanymi we wnioskach materiałowych, które uzyskały akceptację inspektora nadzoru;

- Kontrola zgodności wykonania zadania inwestycyjnego z zasadą DNSH, egzekwowanie i weryfikacja dokumentacji wymaganej od Wykonawcy Robót, zgodnie z Katalogiem wymagań w zakresie ochrony środowiska i zgodności z zasadą DNSH dla wykonawcy zadania Weryfikacja prowadzonego Nadzoru Autorskiego, w tym kontrolowanie czy na bieżąco są podejmowane i dokumentowane działania, o których mowa w art. 20 ustawy Prawo Budowlane;

- Występowanie do autorów Dokumentacji Projektowej  z wnioskami o udzielenie wyjaśnień dotyczących Dokumentacji Projektowej i zawartych w niej rozwiązań i informowanie o takich wystąpieniach Zamawiającego.

- Nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy, przez wszystkich uczestników procesu realizacji Zadania inwestycyjnego, w rozumieniu wymagań stawianych przez Prawo Budowlane i inne obowiązujące przepisy, podczas całego procesu realizacji Zadania inwestycyjnego;

- Kontrolowanie stosowania przez Wykonawcę Robót przepisów dotyczących ochrony środowiska, i przepisów ustawy o odpadach i dokumentowanie tych czynności

- Wydawanie kierownikowi budowy Zadania inwestycyjnego poleceń potwierdzonych na piśmie dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;

- Żądanie od kierownika budowy Zadania inwestycyjnego dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z Dokumentacją Projektową lub pozwolenia na budowę;

- Żądanie usunięcia z terenu budowy osób niekompetentnych lub innych osób zatrudnionych przez Wykonawcą Robót niebiorących udziału w pracach;

- Udział w dokonywaniu odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych, odbioru końcowego .Wyklucza się dokonywanie jakichkolwiek odbiorów na odległość np. za pośrednictwem komunikatorów internetowych lub podobnych kanałów komunikacji elektronicznej;

- Weryfikacja i potwierdzanie usunięcia ewentualnych wad w wykonaniu zadania inwestycyjnego;

- Kontrolowanie prowadzenia Dziennika Budowy i sprawdzanie wszystkich zapisów;

- W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości związanych z wykonywaniem Zadania inwestycyjnego przez Wykonawcę Robót, niezwłoczne udzielanie wszelkich koniecznych wyjaśnień oraz zawiadamianie Zamawiającego o zajętym stanowisku w terminie do 2 dni od momentu powiadomienia Wykonawcy;

- Informowanie Zamawiającego o wszystkich problemach istniejących lub przewidywanych wraz z przedstawieniem sposobów  ich rozwiązywania lub działań korygujących, mających na celu usuwanie takich problemów oraz niwelowanie ich skutków;

- Udział w kontrolach dotyczących Zadania inwestycyjnego przeprowadzanych przez podmioty zewnętrzne i udzielanie na bieżąco wyjaśnień, informacji, przekazywanie dokumentów i zestawień związanych z nadzorowaniem Zadania inwestycyjnego;

- Opiniowanie wniosków o zmianę umowy z Wykonawcą Robót, w szczególności wniosków o roboty zamienne, dodatkowe, zmianę wysokości wynagrodzenia, zmianę terminu zakończenia terminu realizacji zadania lub jego elementów, weryfikacja roszczeń Wykonawcy robót oraz rekomendowanie rozwiązań – szczegółowe analizowanie wszystkich zaistniałych faktów i przedstawianie Zamawiającemu uzasadnienia; Wykonawca w pierwszej kolejności przedstawia opinię Zamawiającemu; Wprowadzanie zmian do umowy wymaga zgody Zamawiającego i dochowania wymogów i procedur wynikających z umowy na wykonanie zadania inwestycyjnego;

- Podejmowanie, w uzgodnieniu z Zamawiającym, decyzji we wszelkich sprawach związanych z interpretacją Dokumentacji Projektowej, w szeroko pojętych sprawach dotyczących oceny wypełniania warunków przez Wykonawcę Robót w zakresie robót budowlanych i usług, zaistniałych faktów i zdarzeń przy realizacji Zadania inwestycyjnego;

- W przypadku sporu z Wykonawcą Robót, przedstawianie propozycji rozwiązania problemu;

- Weryfikacja dokumentacji powykonawczej niezbędnej do dokonania odbiorów, w tym odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych i odbioru końcowego) oraz rozliczeń z Wykonawcą Robót, zgodnie z postanowieniami Umowy z Wykonawcą Robót oraz zawartymi w niniejszym OPZ;

- Sprawdzanie i zatwierdzanie zakresu rzeczowego i wartości robót, dostaw, usług przedstawionych do odbioru, analiza i sprawdzanie i zatwierdzanie dokumentów rozliczeniowych, pod kątem zgodności z postępem robót oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym, robót przedstawionych do odbioru, z uwzględnieniem rozliczeń podwykonawców;

- Weryfikacja podwykonawców zadania inwestycyjnego na budowie; prowadzenie rejestru podwykonawców w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym; bieżąca kontrola stanu rozliczeń Wykonawcy Robót z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami (stronami umów o podwykonawstwo), zgodnie z umową na wykonanie zadania inwestycyjnego;

- Wsparcie Zamawiającego i weryfikacja zatrudniania osób na podstawie umowy o pracę zgodnie z wymaganiami wynikającymi z ustawy Pzp i umowy na wykonanie zadania inwestycyjnego;

- W przypadku przerwania realizacji zadania (odstąpienia lub rozwiązania umowy) z jakiejkolwiek przyczyny:

      - ustalanie z Wykonawcą Robót sposobu zabezpieczenia przez niego terenu budowy;

      - rozliczenie umowy z Wykonawcą Robót wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji i rozliczeniem dotychczas wykonanych robót, z uwzględnieniem postanowień umowy z Wykonawcą Robót.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Wykonawca zobowiązany jest  do organizowania prac związanych ze świadczeniem usługi, tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót przez Wykonawcę Robót, w terminach zapewniających terminową realizację zadania inwestycyjnego.

- Wykonawca zobowiązany jest do organizowania narad budowy nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, a jeśli zajdzie potrzeba częściej, na każde wezwanie wykonawcy robót budowlanych, oraz każdorazowo w przypadku awarii lub sytuacji wymagającej obecności Inspektorów Nadzoru, a także na każde wezwanie Zamawiającego.

- Wykonawca zapewni osobisty udział przedstawicieli Wykonawcy (wg pełnionej roli i posiadanych uprawnień) w naradach budowy;

- Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia protokołów z narad budowy i przekazywać je Zamawiającemu i Wykonawcy Robót, na bieżąco, w dniu narady.

- Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi z zachowaniem należytej staranności o interes Zamawiającego tak, aby zadanie inwestycyjne  zostało zrealizowane terminowo, prawidłowo, zapewniając długotrwałe, efektywne i bezpieczne użytkowanie powstałej infrastruktury.

- Termin realizacji:

- Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługę kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego Przebudowa istniejącej hali sportowej wraz z ciągiem komunikacyjnym przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w miejscowości Lelkowo będącej gminą popegeerowską od dnia podpisania Umowy do czasu faktycznego zakończenia zadania inwestycyjnego potwierdzonego  uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, tj. do dnia 29.09.2027r.

- W przypadku zmiany terminu zakończenia zadania pn. „ Przebudowa istniejącej hali sportowej wraz z ciągiem komunikacyjnym przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w miejscowości Lelkowo będącej gminą popegeerowską”, potwierdzonego  uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, termin wykonania niniejszego zamówienia zostanie dostosowany do zmienionego terminu ww. zadania.

- Okres gwarancyjny dla robót, nad którymi pełniony będzie nadzór wynosi 49 miesięcy od daty odbioru końcowego.

- Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi wskazane w niniejszej umowie również w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi na prace wykonane przez wykonawcę robót budowlanych w ramach realizacji inwestycji, tj. przez okres 49 miesięcy liczonych od dnia bezusterkowego odbioru przez Zamawiającego robót wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych objętych zadaniem inwestycyjnym.

- Dostępność zespołu realizującego:

Zamawiający wymaga, by Wykonawca zapewnił dostępność na budowie zespołu nadzoru inwestorskiego, zgodnie z wymaganiami określonymi w poniższej tabeli:

| Stanowisko członka Zespołu | Dostępność |
| --- | --- |
| Koordynator inspektorów nadzoru inwestorskiego pełniący jednocześnie funkcję Inspektora Nadzoru robót branży instrukcyjno-budowlanej | Posiada dostęp do komputera i Internetu (w tym skrzynki e-mail) oraz pełni dyżur telefoniczny w każdy dzień roboczy w godzinach 8:00-15:00. Jest obecny przynajmniej raz w tygodniu na terenie budowy. Bierze udział w cyklicznych spotkaniach uczestników Zadania inwestycyjnego. Jest dostępny na terenie budowy lub w siedzibie Zamawiającego na każde wezwanie Zamawiającego w terminie 1 dnia roboczego lub późniejszym wyznaczonym przez Zamawiającego. |
| Inspektorzy Nadzoru Robót Budowlanych poszczególnych branż (w tym sanitarnej, elektrycznej) | W okresie prowadzonych robót budowlanych objętych daną branżą, inspektorzy nadzoru są obecni na budowie co najmniej 2 dni w tygodniu oraz w dniach robót ulegających zakryciu lub zanikających. Pełnią dyżur telefoniczny w każdy dzień roboczy w godzinach 8:00-15:00. Biorą udział w cyklicznych spotkaniach uczestników projektu. |

Załączniki do OPZ:

    - Postępowanie (pełna dokumentacja) na Wykonawcę Robót Budowlanych dostępne jest pod linkiem https://biplelkowo.warmia.mazury.pl/zamowienie/91/przebudowa-istniejacej-hali-sportowej-wraz-z-ciagiem-komunikacyjnym-przy-szkole-podstawowej-im.-orla-bialego-w-miejscowosci-lelkowo-bedacej-gmina-popegeerowska.html