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UMOWA nr 

zawarta w dniu ……….., w ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy firmą ……………NIP: ………… REGON……………. zwaną w treści umowy „Wykonawcą”, którą reprezentują:

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

a Gminą Lelkowo zwaną w treści umowy „Zamawiającym”, którą reprezentuje:
…………………………………………………
następującej treści:

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1.

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać - na rzecz Zamawiającego – zadanie polegające na zaprojektowaniu, wykonaniu fizycznej sieci LAN , uruchomieniu pracowni oraz przeprowadzenie szkolenia dla opiekuna pracowni.
2. Realizacja zadania odbędzie się w trzech postępujących po sobie etapach:
a) Etap I – wykonanie dokumentacji technicznej/ projektu sieci LAN

b) Etap II – wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu sieci LAN w oparciu o dokumentację wykonaną w ramach Etapu I oraz uruchomienie warstwy fizycznej sieci LAN
c) Etap III - uruchomienie warstwy logicznej sieci LAN, wdrożenie i konfiguracja urządzeń sieciowych, stanowisk uczniowskich, serwera, zestawu interaktywnego, kserokopiarki zgodnie z wymaganiami zamawiającego, szkolenie powdrożeniowe opiekuna pracowni.
3.  Integralną część umowy stanowią Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz oferta Wykonawcy.
WARUNKI REALIZACJI UMOWY
§ 2.
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie w ramach Etapów I – III w terminie do…..
2. Po zakończeniu etapu I o którym mowa w § 1 ust.2 zostanie podpisany protokół zdawczo-odbiorczy. Z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do opracowania, którego ten protokół dotyczy.
3. Po zakończeniu Etapu II o którym mowa w § 1 ust.2 zostanie podpisany protokół odbioru robót. 
4. Po zakończeniu Etapu III o którym mowa w § 1 ust.2 zostanie podpisany protokół z przeszkolenia wdrożeniowego z zakresu obsługi pracowni. 
5. Za datę wykonania całości zobowiązania przez Wykonawcę uznaje się datę podpisania protokołu kończącego realizację Etapu III.

 § 3.

1. W ramach zadania będącego przedmiotem umowy Wykonawca zobowiązuje się do:

a) Wykonania robót budowlanych przez osoby posiadające stosowne uprawnienia;
b) Wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawnymi;
c) Okazywania na każde żądanie uprawnionego pracownika Zamawiającego stosownych dokumentów potwierdzających spełnianie norm przez użyte w robotach budowlanych materiały, a szczególności:

· certyfikatów na znak bezpieczeństwa,

· deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

· w przypadku elementów wskazanych w formularzach parametrów wymaganych, dokumentów potwierdzających spełnianie zaoferowanych parametrów.

d) Usuwania wszelkich usterek i wad stwierdzonych przez Zamawiającego w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony konieczny do ich usunięcia lub utrzymania funkcjonowania i pracy poszczególnych komórek organizacyjnych szpitala.

e) Przygotowania i przekazania zamawiającemu dokumentacji powykonawczej najpóźniej 
w dniu odbioru etapu II oraz kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przygotowania do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze.

f) Przekazania złomu pochodzącego z demontażu przedsiębiorstwu skupującemu z zastrzeżeniem, że przedsiębiorstwo skupujące przekaże środki bezpośrednio na rachunek Zamawiającego na podstawie faktury wystawionej przez Zamawiającego. 
2. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać następujących zasad:

a) Z uwagi na charakter prac oraz sąsiedztwo czynnych klas szkolnych, zapewnienie funkcjonowania sieci i instalacji Wykonawca zapewni ciągły nadzór przez osobę odpowiedzialną ze strony Wykonawcy.
b) Każdorazowa ingerencja Wykonawcy w istniejące u Zamawiającego media, wymaga powiadomienia i uzgodnienia z odpowiednimi służbami technicznymi Zamawiającego.

c) Na każdorazowe żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest na czas wykonania określonych procedur medycznych przerwać prace powodujące nadmierny hałas lub drgania. 

d) W przypadku powstania szkód spowodowanych wykonywaniem prac remontowych, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego ich usunięcia, własnym staraniem i na własny koszt.

e) Osoby wykonujące prace w imieniu Wykonawcy zobowiązane są do reprezentowania wysokiej kultury osobistej podczas realizacji zapisów umowy. 

f) Dla pojazdów używanych w czasie wykonywania robót wyznaczone zostaną odpłatne miejsca parkingowe w uzgodnieniu z Zamawiającym.

g) Wykonawca zobowiązuje się zapoznać swoich pracowników oraz inne osoby wykonujące roboty (w tym podwykonawców) z instrukcją p.poż. Obowiązującą w siedzibie Zamawiającego.
§ 4.

Funkcję kierownika budowy z ramienia Wykonawcy pełnić będą:
…………………………..
§ 5.

1. Za przestrzeganie przepisów bhp i p. poż. na budowie odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

2. Wykonawca wprowadzi wśród swoich pracowników bezwzględny zakaz palenia papierosów na placu budowy i w obiekcie.

3. Na wypadek wykonywania pracy jednocześnie w tym samym miejscu przez pracowników Zamawiającego i Wykonawcy strony umowy wyznaczają koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy (art. 208 Kodeksu pracy) w osobie Kierownika Sekcji BHP i Ppoż. Zamawiającego.
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. § 6
2. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1. ust. 1. niniejszej umowy strony ustalają wynagrodzenie w łącznej wysokości …………. zł netto plus VAT, tj. …… zł / słownie: ……………..y  / w tym:
a) Etap I -…………. Zł brutto
b) Etap II - ……………… zł brutto

c) Etap III - ……………………. Zł brutto

3. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, Wykonawca wystawi faktury z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

§ 8.

1. Wynagrodzenie za poszczególne etapy będzie płatne na podstawie faktur częściowych. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany protokół na koniec każdego z etapów.
2. Faktury wystawione przez Wykonawcę płatne będą w formie przelewu na konto podane na fakturze w terminie do 30 dni od daty złożenia faktury.
3. Dane do faktury przekazywane będą Wykonawcy w trakcie dokonywania odbioru poszczególnych etapów.
WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI 
§ 7
1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej 24 miesięcznej gwarancji na wszystkie wykonane roboty budowlane.
2. Strony zgodnie postanawiają, że odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi każdego z elementów przedmiotu umowy wynosi 24 miesiące licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy
3. Bieg gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu kończącego realizację etapu III.
4. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się usunąć, na swój koszt, wady 
i usterki stwierdzone w przedmiocie umowy w terminie technicznie i organizacyjnie uzasadnionym, wyznaczonym przez Zamawiającego.

5. Reklamacje będą zgłaszane przez Zamawiającego na piśmie.

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgłosi się w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie 
7 dni lub nie usunie wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje dokonanie naprawy na koszt Wykonawcy, bez utraty praw, wynikających z rękojmi i gwarancji.

KARY UMOWNE

§ 8
Za niedotrzymanie ustalonego w § 2 terminu zakończenia robót z winy Wykonawcy, Zamawiający potrąci Wykonawcy - za każdy dzień zwłoki, karę umowną w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7, ust. 1 umowy jednak nie więcej niż 10 % tego wynagrodzenia przy czym Zamawiający może dochodzić odszkodowania w wysokości przewyższającej wysokość zastrzeżonej kary umownej.

§ 9
W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa 
w § 7, ust.1. Zamawiający może dochodzić odszkodowania w wysokości przewyższającej wysokość zastrzeżonej kary umownej.
ZMIANY TREŚCI I WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

§ 10.

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy zgodnie z treścią tytułu XV i XVI księgi III- ej kodeksu cywilnego.

2. Dodatkowo Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez odszkodowania:

a) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu zamówienia w terminie określonym w umowie, bez uzasadnionych przyczyn,

b) Wykonawca przerwał realizację robót na okres co najmniej 2 tygodni i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

§ 11.

1. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej.

2. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku:
a) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego 

b) zaistnienia, po zawarciu umowy w  przypadku siły wyższej, przez którą na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej:

· o charakterze niezależnym od Stron;
· którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy;
· którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności;
· której nie można przypisać drugiej Stronie

c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron

3. Termin realizacji umowy może ulec przesunięciu bez obciążenia stron niniejszej umowy w wypadku wystąpienia opóźnień wynikających z :
a) przestojów i opóźnień zawinionych i potwierdzonych przez Zamawiającego;
b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajku) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywanych robót;
4. W przedstawionych powyżej przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe terminy realizacji, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju. 
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie osób wyznaczonych do kontaktów miedzy stronami.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12.

W sprawach nienormowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu  Cywilnego i ustawy Prawo Budowlane.

§ 13.

Wszelkie zmiany treści umowy wymagają treści pisemnej pod rygorem nieważności
§ 14.

W sprawach spornych, w związku z umową, właściwy miejscowo będzie sąd siedziby Zamawiającego.

§ 15.
Strony zgodnie ustalają, że wierzytelność oraz ewentualne odsetki wynikające z niniejszej umowy, mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osobę trzecią jedynie w trybie przewidzianym w art. 54, ust. 5. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
§ 16.
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z czego dwa dla ZAMAWIAJĄCEGO i jeden dla WYKONAWCY

WYKONAWCA







  ZAMAWIAJĄCY

